Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

**за 12 месяцев 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование | Ответственный   исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1  «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Х | Х | Х | 121,1 | 121,1 | 121,0 | - |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1.  Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов), обеспечение комфортных условий для отдыха населения на территории Анастасиевского сельского поселения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | - |
| 1.1.1. | Мероприятие 1.1.1.  Расходы по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Перечисление средств в бюджет муниципального района в соответствии с заключенным Соглашением по передаче полномочий по вопросам благоустройства Анастасиевского сельского поселения | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2.  Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения  (Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения на мероприятия по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 121,1 | 121,1 | 121,0 | - |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет средств бюджета сельского поселения (услуги строительного контроля и авторского надзора за ходом работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2. Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) | Администрация Анастасиевского сельского поселения | Работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1  Завершение работ по благоустройству общественной территории в с.Анастасиевка | Администрация Анастасиевского сельского поселения | В 2020 году благоустроена общественная территория в с.Анастасиевка по адресу: ул.Октябрьская, 49а в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». Выделены в 2020 году средства федерального бюджета в сумме 23 087,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 471,2 тыс. руб., предусмотрены средства местного бюджета (софинансирование) в сумме – 28,5 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт от 12.03.2020 г. № 15/ЭА с ООО «Вымпел-Юг» на выполнение работ по благоустройству территории. В 2021 году выполнение работ на сумму 1 879,0 тыс.руб. за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения. В 2022 году перечислен остаток средств за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения в сумме 121,0 тыс. рублей. Общая сумма выполненных работ согласно контракта составляет 25 586,7 тыс. рублей. | X | 01.11.2022 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной  программе | Х | Х | Х | Х | 121,1 | 121,1 | 121,0 | - |

Глава Администрации

Анастасиевского сельского поселения Е.А.Андреева

09.01.2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы

по итогам 12 месяцев 2022 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 07.11.2017 № 141.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено: муниципальной программой – 121,1 тыс. рублей, бюджетной росписью – 121,1 тыс. рублей. Заключен долгосрочный муниципальный контракт в 2020 году на выполнение работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) на общую сумму 25 586,6 тыс. рублей (3 этапа 2020-2022 гг., федеральный бюджет – 23 087,0 тыс.руб., областной бюджет – 471,2 тыс. руб., местный бюджет (софинансирование) – 28,4 тыс. рублей, местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений) – 2 000,0 тыс. руб.), работы по которому продолжены выполняться в 2022 году. В 2020 году было освоено средств на 23 586,7 тыс. руб., в 2021 году – 1 879,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по программе за 12 месяцев 2022 года составило 121,0 тыс. рублей (местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений)) при плане 121,1 тыс. рублей, исполнение составило 100%.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Анастасиевского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения 18.06.2018 № 82 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Анастасиевского сельского поселения», постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 30.12.2021 №122 утвержден план реализации муниципальной программы Анастасиевского сельского поселения «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2022 год предусмотрено в бюджете поселения – 121,1 тыс. рублей (местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений)), бюджетной росписью – 121,1 тыс. рублей. За 12 месяцев 2022 года фактические расходы составили 121,0 тыс. рублей или 100%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение 2 основных мероприятий.

В рамках основного мероприятия 1. «Расходы на благоустройство общественных территорий, мест массового отдыха населения (парков, скверов) Анастасиевского сельского поселения» произведены расходы на реализацию программы формирования современной городской среды за счет безвозмездных поступлений в бюджет поселения в сумме 121,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия 2. «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» в 2020 году произведены расходы в сумме 23 586,6 тыс. работы по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство) в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

По контрольному событию подпрограммы 1 достигнуты следующие результаты:

1. Заключён контракт на выполнение работ по объекту: «Общественная территория с.Анастасиевка (благоустройство)» 12.03.2020 г. № 15/ЭА;
2. Подрядная организация ООО «Вымпел-Юг», 344033, г.Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 543, оф. 105. Генеральный директор Часовских Ю.Ю.;
3. Цена контракта по итогам аукциона 25 586 597,10 руб., в т.ч.

Федеральный бюджет – 23 086 955,15 руб.

Областной бюджет – 471 162,35 руб.

Местный бюджет – 2 028 479,60 руб. (в том числе средства в размере 2 000 000,00 руб. безвозмездные поступления);

1. Муниципальным контрактом предусмотрены 3 этапа выполнения работ:

1 этап – до 01.11.2020 г.

2 этап – до 01.11.2021 г.

3 этап – до 01.11.2022 г.;

1. Работы выполнены в полном объеме, освоение средств в общей сумме составило 25 586 597,10 руб., из них по годам:

**2020 г.** – 23 586 597,10 руб., из которых:

23 086 955,15 руб. – федеральный бюджет;

471 162,35 руб. – областной бюджет;

28 479,60 руб. – местный бюджет (софинансирование).

**2021 г.** – 1 878 961,11 руб. – местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения).

**2022 г.** – 121 038,89 руб. - местный бюджет (за счет безвозмездных поступлений в бюджет сельского поселения).

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Анастасиевского сельского поселения» на 2018 – 2024 годы установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.