РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 182

17.12.2024 г. с. Анастасиевка

О порядке проведения проверки инвестиционных

проектов на предмет эффективности использования

средств бюджета Анастасиевского сельского поселения,

направляемых на капитальные вложения

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руководствуясь Уставом муниципального образования «Анастасиевское сельское поселение», принятым решением Собрания депутатов Анастасиевского сельского поселения от 25.12.2019 № 110 (ред. от 29.05.2024), Администрация Анастасиевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Порядок проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения согласно приложению 1;

1.2. Методику оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, согласно приложению 2.

2. Установить, что оценку эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, проводит секторэкономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Анастасиевского сельского поселения Н.Д. Аттарова

Приложение 1

к Постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.12.2024 г. № 182

**Порядок**

**проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру проверки инвестиционных проектов, предусматривающих строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной капитал, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Анастасиевского сельского поселения (далее – местный бюджет), на предмет эффективности использования направляемых на капитальные вложения средств местного бюджета (далее соответственно – оценка эффективности, инвестиционные проекты).

1.2. Оценка эффективности проводится в соответствии с настоящим Порядком для принятия решений, предусмотренных абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.2, пунктом 2 статьи 79, абзацем третьим пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о предоставлении из местного бюджета бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений (далее - решения об осуществлении капитальных вложений) в следующих случаях:

а) в отношении объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества в случае, если сметная стоимость или предполагаемая (предельная) стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения объекта недвижимого имущества (рассчитанная в ценах соответствующих лет) превышает 1000000 (один миллион) рублей, по которым не приняты в установленном Администрацией Анастасиевского сельского поселения порядке решения, предусмотренные абзацем вторым пункта 8 статьи 78, пунктом 2 статьи 78.2, пунктом 2 статьи 79, абзацем третьим пункта 1 статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о предоставлении из местного бюджета бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений (далее - решения об осуществлении капитальных вложений);

б) предполагается внесение изменений в принятые в установленном законодательством Российской Федерации порядке решения об осуществлении капитальных вложений, в результате которых изменение мощности объекта капитального строительства, подлежащей вводу, мощности объекта недвижимого имущества составит более чем 10 процентов по сравнению с изначально утвержденной мощностью.

1.3. Оценка эффективности осуществляется сектором экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения с использованием государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - информационная система «Электронный бюджет») (за исключением документов и информации, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, формирование которых осуществляется в установленном порядке на бумажном носителе) в соответствии с утвержденной Администрацией Анастасиевского сельского поселения методикой оценки эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - Методика), на основании решения главы Администрации Анастасиевского сельского поселения.

Указанное в настоящем пункте решение главы Администрации Анастасиевского сельского поселения принимается в связи с подготовленными и представленными заявителями в Администрацию Анастасиевского сельского поселения сведениями по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности.

Заявителями на проведение оценки эффективности в рамках настоящего Порядка могут являться инвесторы, заказчики инвестиционного проекта, структурные подразделения Администрации Анастасиевского сельского поселения, а также ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы, участник муниципальной (комплексной) программы (в случае реализации инвестиционного проекта в рамках муниципальной (комплексной) программы.)

1.4. Плата за проведение проверки не взимается.

1.5. Ведение реестра инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, осуществляет сектор экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения в информационной системе «Электронный бюджет».

Сведения об инвестиционном проекте вносятся в реестр в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения положительного заключения об эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения.

2. **Критерии оценки эффективности использования средств местного бюджета, направленных на капитальные вложения**

2.1. Оценка эффективности осуществляется на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы.

2.2. Оценка по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях, осуществляется по следующим подкритериям:

а) наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта. В рамках оценки по этому подкритерию проводится анализ наличия потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта в количестве, достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального строительства (мощности приобретаемого объекта недвижимого имущества);

б) обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы). В рамках оценки по этому подкритерию осуществляется оценка соответствия мощности инвестиционного проекта и нормативов обеспеченности населения объектами социальной сферы. Указанный подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности;

в) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения). Указанный подкритерий не применяется для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

2.3. В рамках критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, осуществляется количественная оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ.

Для инвестиционных проектов, реализуемых вне рамок муниципальных (комплексных) программ, заявителем представляется информация о наличии соответствующих решений Администрации Анастасиевского сельского поселения.

2.4. Оценка эффективности осуществляется путем определения соответствия критериям и подкритериям, предусмотренным пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, выраженного в процентах в соответствии с Методикой.

3. **Порядок проведения проверки инвестиционных проектов**

3.1. Для проведения оценки эффективности заявители представляют в Администрацию Анастасиевского сельского поселения сведения по объекту капитального строительства или объекту недвижимого имущества для проведения оценки эффективности (далее - сведения). Состав необходимой для проведения оценки эффективности информации, которая должна быть отражена в сведениях, и рекомендуемая форма сведений устанавливаются Методикой.

Формирование, представление и рассмотрение сведений, а также формирование заключения об эффективности инвестиционного проекта осуществляются в информационной системе «Электронный бюджет» (за исключением документов и информации, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, формирование которых осуществляется в установленном порядке на бумажном носителе).

Сведения и иная информация, формируемые без использования информационной системы «Электронный бюджет», в том числе до создания (развития) и ввода в опытную эксплуатацию необходимых компонентов и модулей указанной информационной системы, направляются заявителем в Администрацию Анастасиевского сельского поселения.

3.2. Решение об осуществлении капитальных вложений (решение о внесении изменений в ранее принятое решение) принимается после согласования в установленном Администрацией Анастасиевского сельского поселения порядке сведений.

3.3. Основаниями для отказа в проведении оценки эффективности являются:

а) несоответствие случаям, предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Порядка;

б) отсутствие в сведениях информации, необходимой для оценки эффективности.

3.4. В случае если недостатки в представленных сведениях можно устранить без отказа в их принятии, Администрация Анастасиевского сельского поселения в срок не более 5 рабочих дней со дня получения сведений направляет заявителю рекомендации по устранению выявленных недостатков и устанавливает ему срок, не превышающий 5 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

3.5. Проведение оценки эффективности начинается после представления заявителем сведений и завершается направлением заявителю заключения об эффективности инвестиционного проекта.

3.6. Срок проведения оценки эффективности, подготовки и направления заключения не должен превышать 10 рабочих дней.

4. **Выдача заключения об эффективности инвестиционных проектов**

4.1. Результатом оценки эффективности является заключение по форме согласно приложению к настоящему Порядку, содержащее выводы об эффективности или низкой эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - заключение об эффективности инвестиционного проекта).

В заключении об эффективности инвестиционного проекта также отражается информация:

о наличии объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества в утвержденных (согласованных) схемах территориального планирования и соответствии данных о них параметрам инвестиционного проекта (в случае, если объект в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности подлежит отображению в схемах территориального планирования);

о прогнозном объеме дополнительных ежегодных расходов местного бюджета на содержание (эксплуатацию) объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, возникающих после ввода его в эксплуатацию (приобретения), указанных заявителем в составе информации об объекте, сформированной в информационной системе «Электронный бюджет».

4.2. Заключение об эффективности инвестиционного проекта является обязательным документом, необходимым для принятия решения об осуществлении капитальных вложений.

4.3. Заключение об эффективности инвестиционного проекта подписывается начальником сектора экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения и утверждается главой Администрации Анастасиевского сельского поселения.

Приложение

к Порядку проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения

ФОРМА

*«Утверждаю»*

Глава Администрации Анастасиевского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**об эффективности инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Анастасиевского сельского поселения**

1. Сведения об инвестиционном проекте, предусматривающем строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Анастасиевского сельского поселения (далее – инвестиционный проект), представленном для проведения проверки на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения:

1.1. Наименование инвестиционного проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.2. Полное наименование организации-заявителя:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.3. Реквизиты комплекта документов, представленных заявителем:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

1.4. Фамилия, имя, отчество и должность подписавшего лица:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.5. Срок реализации инвестиционного проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.6. Значения количественных показателей (показателя) реализации инвестиционного проекта с указанием единиц измерения показателей (показателя):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1.7. Стоимость инвестиционного проекта всего в ценах соответствующих лет: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей, из них за счет средств бюджета Анастасиевского сельского поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. рублей.

1.8. Цели реализации инвестиционного проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Оценка эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, по инвестиционному проекту:

2.1. Критерий - обоснованность потребности в создаваемых мощностях:

2.1.1. подкритерий - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта, \_\_\_\_\_\_ балл:

Обоснование спроса (потребности):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Альтернативные механизмы реализации инвестиционного проекта:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наличие (отсутствие) альтернативных механизмов закрытия потребности)*

Возможность привлечения иных средств:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(наличие возможности (целесообразности) реализации без использования либо с частичны использованием средств местного бюджета)*

2.1.2. подкритерий - обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы), \_\_\_\_\_ балл / не применим (объект не относится к объектам социальной сферы):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(обоснование выставленного балла)*

2.1.3. подкритерий - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения), \_\_\_\_\_ балл / не применим (объект не относится к объектам производственного назначения):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(обоснование выставленного балла)*

2.2. Критерий, касающийся влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, осуществляется количественная оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальных (комплексных) программ, \_\_\_\_\_ балл:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(обоснование выставленного балла)*

3. Заключение о результатах проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения:

В соответствии с Методикой оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, утвержденной Администрацией Анастасиевского сельского поселения, итоговая оценка эффективности составляет:

Эит = (Ч1\* 0,6 + Ч2 \* 0,4) \* 100 = \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*(указать полученный результат в процентах)*

где:

Ч1 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(указать балл оценки по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях)*

Ч2 - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

*(указать балл оценки по критерию, касающемуся влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы)*

Вывод:

По результатам проведенной сектором экономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения оценки эффективности инвестиционный проект признается:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

*(описание результата оценки)*

Прогнозный объем дополнительных ежегодных расходов бюджета Анастасиевского сельского поселения на содержание (эксплуатацию) объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, возникающих после ввода его в эксплуатацию (приобретения), составляет \_\_\_\_\_ тыс. рублей в год.

Объект капитального строительства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(указать нужное: соответствует/не соответствует схемам территориального планирования или не подлежит отображению в схемах территориального планирования)*

Оценка проведена в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, утвержденным постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_.

Начальник сектора экономики и финансов

Администрации Анастасиевского

сельского поселения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(подпись) (Ф.И.О.)*

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение 2

к Постановлению Администрации Анастасиевского сельского поселения от 17.12.2024 г. № 182

**Методика**

**оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения**

1. **Общие положения**

1.1. Настоящая Методика предназначена для оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения (далее - оценка эффективности), в соответствии с Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, утвержденным Администрацией Анастасиевского сельского поселения.

1.2. Методика устанавливает подходы к определению соответствия инвестиционного проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение объектов капитального строительства, приобретение объектов недвижимого имущества, финансовое обеспечение которых полностью или частично осуществляется из бюджета Анастасиевского сельского поселения (далее соответственно - инвестиционный проект, местный бюджет), критериям и подкритериям, предусмотренным Порядком проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения, утвержденным Администрацией Анастасиевского сельского поселения, выраженного в процентах, а также состав необходимой для проведения оценки эффективности информации.

2. **Определение соответствия критериям оценки эффективности и состав необходимой для проведения оценки эффективности информации**

2.1. Секторэкономики и финансов Администрации Анастасиевского сельского поселения для определения соответствия критериям оценки эффективности использует информацию, представляемую заявителями, а также иные сведения, полученные или подготовленные Администрацией Анастасиевского сельского поселения в рамках реализации полномочий при осуществлении своей деятельности.

2.2. Критерий оценки эффективности - обоснованность потребности в создаваемых мощностях.

Оценка обоснованности потребности в создаваемых мощностях (Ч1) рассчитывается по следующей формуле:



где б1i - балл оценки подкритерия группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

К1 - общее число подкритериев группы критериев, касающихся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

К1НП - число критериев, не применимых к проверяемому инвестиционному проекту.

2.3. Подкритерий критерия оценки эффективности - наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта.

В рамках оценки по указанному подкритерию заявителем представляются:

количественные показатели, характеризующие прямые (непосредственные) результаты (создаваемая (приобретаемая) мощность объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества (далее - объект) и конечные результаты (эффекты) реализации инвестиционного проекта (рекомендуемый образец перечня показателей, характеризующих прямые (непосредственные) результаты (создаваемая (приобретаемая) мощность объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества) и конечные результаты (эффекты) реализации инвестиционного проекта приведен в приложении № 1 к Методике);

обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта (в качестве обоснования используется официальная статистическая информация, публикуемая субъектами официального статистического учета, иные данные, находящиеся в открытых источниках (со ссылками на источники соответствующих данных), а также сведения федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления о наличии необеспеченной потребности);

информация об установлении зоны с особыми условиями использования территорий применительно к территории строительства, обеспеченность территории строительства инженерной инфраструктурой, необходимой для функционирования объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию, сведения о мощностях планируемых в схеме территориального планирования объектов аналогичной специализации (в случае когда заявляемый объект не относится к линейному объекту и относится к видам объектов, подлежащих отображению в схемах территориального планирования).

Общим требованием к составу информации, представляемой заявителем для обоснования спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта, является отражение в ней следующих показателей в зависимости от отраслевой принадлежности объекта:

по объектам культуры, религии и досуга - обеспеченность населения определенной территории (в зависимости от территории обслуживания создаваемого объекта) объектами культуры, религии и досуга и ее соотношение со средним уровнем по Ростовской области;

по объектам физической культуры и спорта - обеспеченность населения определенной территории (в зависимости от территории обслуживания создаваемого объекта) объектами физической культуры и спорта и ее соотношение со средним уровнем по Российской Федерации;

по общественным зданиям и жилым помещениям - обеспеченность населения определенной территории (в зависимости от территории обслуживания создаваемого объекта) жилыми помещениями и ее соотношение со средним уровнем по Ростовской области, обеспечение комфортных условий проживания, улучшение условий труда работников;

по объектам коммунальной инфраструктуры - соблюдение минимально допустимого уровня обеспеченности населения в соответствующем населенном пункте коммунальными объектами централизованных систем водоснабжения и водоотведения, тепло- и газоснабжения, а также повышение качества предоставляемых коммунальных услуг;

по объектам связи и энергетики - прогнозная потребность в услугах связи, электрической энергии и мощности, не обеспеченных за счет существующих мощностей, увеличение уровня электрификации Анастасиевского сельского поселения, обеспеченности сетями связи, а также прогнозный объем эксплуатационных расходов;

по производственным объектам - прогнозная потребность в производимой продукции (оказываемых услугах), не обеспеченная за счет существующих мощностей;

по объектам трубопроводной инфраструктуры (за исключением трубопроводного транспорта) - увеличение уровня газификации Анастасиевского сельского поселения, сокращение времени и стоимости доставки жидких и газообразных углеводородов до конечного потребителя, увеличение экспорта жидких и газообразных углеводородов, информация об альтернативных источниках и способах транспортировки жидких и газообразных углеводородов, а также прогнозный объем эксплуатационных расходов;

по уникальным объектам, в том числе не имеющим аналогов в Российской Федерации, относящимся к инновационным разработкам, в том числе предусматривающим специфическое и (или) не имеющее аналогов оборудование, отвечающим особым требованиям к безопасности, имеющим высокую историческую или культурную ценность, и (или) существенно отличающимся по технологическим, техническим и (или) архитектурным решениям от имеющихся объектов аналогичного назначения, - описание текущей ситуации в сфере деятельности, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта, и достигаемые результаты (эффекты) в результате реализации инвестиционного проекта.

Рекомендуемый образец перечня информации, представляемой заявителем для обоснования спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта, приведен в приложении № 2 к Методике. Заявителем может быть представлена также иная информация, обосновывающая спрос (потребность) на продукцию (услуги). Рекомендуемый образец сведений, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на капитальные вложения, приведен в приложении № 3 к Методике.

Запрещается требовать представления заявителем информации, не предусмотренной Методикой.

По объектам, планируемым к реконструкции, представляется также информация об экономии эксплуатационных расходов в результате реконструкции (при наличии), увеличении площади, объема предоставляемых услуг, пропускной способности, для объектов электроснабжения - нивелирования дефицита в электрической энергии и мощности, устранения ограничений в работе электрической сети.

При обосновании спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта, также учитываются мощности существующих (строящихся) и планируемых документами территориального планирования однотипных объектов, за счет которых полностью или частично может быть удовлетворен спрос (потребность) на продукцию (услуги), аналогичные тем, которые планируется производить (оказывать) в результате реализации инвестиционного проекта.

Потребность в продукции (услугах) определяется на момент ввода в эксплуатацию (приобретения) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности.

Заявителем также представляется обоснование необходимости привлечения средств местного бюджета для реализации инвестиционного проекта - информация о невозможности привлечения внебюджетного финансирования, использования альтернативных механизмов финансирования инвестиционного проекта (муниципально-частное партнерство, концессии и другие), об отсутствии собственных средств предприятия в достаточном объеме.

В целях оценки необходимости реализации выбранной модели инвестиционного проекта (строительство нового объекта, реконструкция, приобретение объекта или использование незавершенного объекта капитального строительства) и эффективности использования средств местного бюджета заявителями также представляется обоснование невозможности достижения конечных результатов (эффектов) реализации инвестиционного проекта иными способами, не связанными с реализацией данного инвестиционного проекта.

В обосновании невозможности достижения конечных результатов (эффектов) реализации инвестиционного проекта иными способами заявитель представляет информацию о произведенном им анализе альтернативных инвестиционных проектов, в котором эффективность капитальных вложений определяется соотношением затрат от реализации инвестиционного проекта (производства продукции (товаров, работ, услуг), затрат труда и средств на производство (стоимости работ, оборудования) к итоговым результатам (показателям) от реализации инвестиционного проекта.

Для определения балла оценки в рамках указанного подкритерия заявителем представляется расчет мощности объекта, необходимой для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах), а также показатели мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в результате реализации инвестиционного проекта объекта.

На основании показателей, указанных в абзаце двадцать третьем настоящего подпункта, определяется процентное соотношение существующей потребности в продукции (услугах) с проектной мощностью объекта, которое характеризует, на сколько процентов вновь создаваемая (приобретаемая) мощность объекта используется для удовлетворения существующей потребности (T, в процентах), рассчитывается по следующей формуле:

T = (Sпотреб / Sоб) x 100,

где:

Sпотреб - мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах);

Sоб - мощность создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в результате реализации инвестиционного проекта объекта.

В случае если мощность объекта определяется в тех же единицах измерения, в которых рассчитывается потребность в продукции (услугах), то Sпотреб принимается равной выявленной необеспеченной потребности в продукции (услугах), обоснованной заявителем.

В случае если мощность объекта определяется в площади здания, то для определения Sпотреб заявителем представляется расчет площади здания, необходимой для удовлетворения выявленной необеспеченной потребности в продукции (услугах).

Балл, равный 1, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта будет использоваться в полном объеме (с учетом мощности планируемых в схеме территориального планирования однотипных объектов), то есть соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах), не установлены зоны с особыми условиями использования территорий, препятствующие осуществлению строительства, и территория строительства обеспечена инженерной инфраструктурой, необходимой для функционирования объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию.

Балл, равный 0,8, присваивается, если проектная мощность (намечаемый объем производства продукции, оказания услуг) создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта будет использоваться в полном объеме (с учетом мощности планируемых в схеме территориального планирования однотипных объектов), то есть соответствует (или менее) потребности в данной продукции (услугах), но при этом территория строительства не обеспечена инженерной инфраструктурой, необходимой для функционирования объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию.

Балл, равный 0,6, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности (после ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию мощность будет использоваться более чем на 75 процентов с учетом мощности планируемых в схеме территориального планирования однотипных объектов), не установлены зоны с особыми условиями использования территорий, препятствующие осуществлению строительства, и территория строительства обеспечена инженерной инфраструктурой, необходимой для функционирования объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию.

Балл, равный 0,4, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 100 процентов, но не ниже 75 процентов проектной мощности (после ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию мощность будет использоваться более чем на 75 процентов с учетом мощности планируемых в схеме территориального планирования однотипных объектов), но при этом территория строительства не обеспечена инженерной инфраструктурой, необходимой для функционирования объекта капитального строительства после ввода его в эксплуатацию.

Балл, равный 0, присваивается, если потребность в данной продукции (услугах) обеспечивается уровнем использования проектной мощности создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта в размере менее 75 процентов проектной мощности и (или) установлены зоны с особыми условиями использования территорий, препятствующие осуществлению строительства, а также в случае, если реализация инвестиционного проекта возможна без привлечения средств местного бюджета, за счет использования альтернативных механизмов финансирования инвестиционного проекта (муниципально-частное партнерство, концессионные соглашения, собственные средства предприятия и другие), либо достижение конечных результатов (эффектов) реализации инвестиционного проекта возможно иными способами.

В случае если реализация инвестиционного проекта возможна частично за счет использования альтернативных механизмов финансирования инвестиционного проекта (муниципально-частное партнерство, концессионные соглашения, собственные средства предприятия и другие), при этом инвестиционным проектом софинансирование за счет иных источников не предусмотрено, или в вопросе достижения конечных результатов (эффектов) реализации инвестиционного проекта не учтены возможности одновременного использования иных способов, итоговый балл по подкритерию «Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта» уменьшается на 0,2 балла, при этом минимальное значение балла по указанному подкритерию не может составлять отрицательное значение.

В случае если одна и та же выявленная необеспеченная потребность в продукции (услугах) удовлетворяется путем создания (реконструкции, приобретения) комплекса объектов недвижимого имущества (единого недвижимого комплекса), включающего здания, строения, сооружения, состоящего из нескольких объектов различной функциональной направленности, мощность которых определяется в различных единицах измерения, оценка по подкритерию рассчитывается как среднее арифметическое баллов по каждому из таких объектов.

В случае оценки комплекса объектов недвижимого имущества (единого недвижимого комплекса), включающего здания, строения, сооружения, состоящего из нескольких объектов различной функциональной направленности (направленных на удовлетворение различных потребностей (спроса), обоснование представляется по всем таким направлениям. При этом оценка по подкритерию рассчитывается как среднее арифметическое баллов за каждое такое направление.

В случае если мощность объекта характеризуется несколькими единицами измерения, отражающими различные и не сопоставимые параметры объекта, то оценка по подкритерию рассчитывается как среднее арифметическое баллов по обоснованию мощности каждой из таких единиц измерения.

2.4. Подкритерий критерия оценки эффективности - обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы).

Для проведения проверки на соответствие указанному подкритерию заявитель представляет информацию об утвержденных нормативах обеспеченности населения объектами социальной сферы и уровне их выполнения (достижения) до реализации инвестиционного проекта и после реализации инвестиционного проекта.

Балл, равный 1, присваивается, если по результатам реализации инвестиционного проекта соответствующие нормативы обеспеченности населения объектами социальной сферы не будут превышены более чем на 10 процентов.

Инвестиционный проект признается не соответствующим критерию, если установлен факт превышения мощности инвестиционного проекта более чем на 10 процентов над нормативами.

Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами социальной сферы, а также для объектов, для которых не установлены нормативы обеспеченности.

2.5. Подкритерий критерия оценки эффективности - отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения).

Заявителем указываются:

объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов, либо замещаемой импортируемой продукции;

объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение иных производителей замещающей отечественной продукции (работ и услуг);

результаты анализа рынка, в том числе подтверждающие наличие спроса на продукцию.

В качестве обоснования используются в том числе данные, находящиеся в открытых источниках (со ссылками на источники соответствующих данных).

Балл, равный 1, присваивается в случае, если в рамках проекта предполагается:

а) производство продукции (работ и услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов;

б) производство импортозамещающей продукции (работ и услуг);

в) производство продукции (работ и услуг), спрос на которую с учетом производства замещающей продукции удовлетворяется не в полном объеме.

В иных случаях присваивается балл, равный 0.

Подкритерий не применим для объектов, не являющихся объектами производственного назначения.

2.6. Критерий - влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения.

По указанному критерию производится количественная оценка влияния инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения.

Для проведения проверки на соответствие указанному критерию заявитель представляет обоснование, включающее расчет количественно выраженного влияния рассматриваемого инвестиционного проекта на конкретный показатель структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения (указывается доля (в процентах) выполнения показателя структурного элемента в случае реализации инвестиционного проекта), а также информацию о влиянии на указанный показатель реализации других инвестиционных проектов, запланированных для достижения показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект учтен в составе структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения или предлагается замена ранее учтенного в составе структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения инвестиционного проекта рассматриваемым инвестиционным проектом, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:

балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта показатель структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения достигается на 100 процентов (с учетом реализации других запланированных для достижения показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения инвестиционных проектов), а также в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения превышает 100 процентов и целесообразность данного превышения обоснована заявителем;

балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта показатель структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения достигается на 75 процентов и более (с учетом реализации других запланированных для достижения показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения инвестиционных проектов);

балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта показатель структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения достигается менее чем на 75 процентов (с учетом реализации других запланированных для достижения показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения инвестиционных проектов), а также в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта уровень достижения показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения превышает 100 процентов и целесообразность данного превышения не обоснована заявителем.

В случае если рассматриваемый инвестиционный проект предлагается к включению в состав структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения, баллы по критерию присваиваются в следующем порядке:

балл, равный 1, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого показателя и обоснована целесообразность предлагаемого улучшения значений показателя;

балл, равный 0,5, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта достигается положительная динамика показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого показателя и обоснована целесообразность предлагаемого увеличения значений показателя, но имеется инвестиционный проект, за счет которого достигается более высокая положительная динамика того же показателя (при условии обоснования целесообразности предлагаемого улучшения значений показателя) на единицу затрат;

балл, равный 0, присваивается в случае, если в результате реализации инвестиционного проекта не достигается положительная динамика показателя структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения по сравнению с ранее фактически достигнутым значением такого показателя и (или) не обоснована целесообразность предлагаемого улучшения значений показателя.

Для инвестиционных проектов, реализуемых вне рамок муниципальных (комплексных) программ Анастасиевского сельского поселения, заявителем представляется информация о наличии соответствующих решений Администрации Анастасиевского сельского поселения. При соответствии результатов инвестиционного проекта указанным решениям присваивается балл, равный 1. В ином случае присваивается балл, равный 0.

3. **Расчет итоговой оценки эффективности**

3.1. Итоговая оценка эффективности (Эит, в процентах) определяется как средневзвешенная сумма оценок эффективности на основе критерия, касающегося обоснованности потребности в создаваемых мощностях, и критерия, касающегося влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения, и рассчитывается по следующей формуле:

Эит = (Ч1 x 0,6 + Ч2 x 0,4) x 100,

где:

Ч1 - балл оценки по критерию, касающемуся обоснованности потребности в создаваемых мощностях;

Ч2 - балл оценки по критерию, касающемуся влияния реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения;

0,6 и 0,4 - весовые коэффициенты оценок эффективности Ч1 и Ч2 соответственно.

3.2. По результатам итоговой оценки эффективности инвестиционный проект признается:

эффективным - в случае если значение итоговой оценки составляет 60 процентов и более;

низкоэффективным - в случае если значение итоговой оценки составляет менее 60 процентов.

Приложение 1

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения

**Перечень количественных показателей,**

**характеризующих прямые (непосредственные) результаты (создаваемую (приобретаемую) мощность объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества) и конечные результаты (эффекты) реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объекты капитального строительства | Количественные показатели | |
| характеризующие прямые (непосредственные) результаты проекта | характеризующие конечные результаты проекта |
| Объекты культуры и спорта | | |
| Учреждения культуры (театры, музеи и т.п.) | 1. Мощность объекта:  количество мест;  количество посетителей в день.  2. Общая площадь здания, кв. м. | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.  2. Рост обеспеченности Анастасиевского сельского поселения (в расчете на 1000 жителей) местами в учреждениях культуры, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Объекты физической культуры и спорта (стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения) | 1. Мощность объекта:  пропускная способность спортивных сооружений;  количество мест, тыс. человек.  2. Общая площадь здания, кв. м. | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единиц.  2. Рост обеспеченности населения Анастасиевского сельского поселения объектами физической культуры и спорта, рост количества мест в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Общественные здания и жилые помещения | | |
| Административные здания | 1. Общая площадь объекта, кв. м.  2. Полезная и служебная площадь объекта, кв. м.  3. Строительный объем, куб. м | Обеспечение комфортных условий труда работников, кв. м общей (полезной, служебной) площади здания на одного работника |
| Жилые помещения | 1. Полезная жилая площадь объекта, кв.м.  2. Общая площадь объекта, кв. м.  3. Количество квартир | Сокращение количества очередников на улучшение жилищных условий в Анастасиевском сельском поселении, в процентах к количеству очередников до реализации проекта |
| Иные общественные здания | 1. Мощность объекта: пропускная способность, количество посещений, тыс. человек.  2. Общая площадь объекта, кв. м. | Рост обеспеченности населения Анастасиевского сельского поселения объектами торговли, предприятиями общественного питания, почтовой связи и тому подобное, в процентах к уровню обеспеченности до реализации проекта |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | | |
| Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты тепло-, газо- и электроснабжения) | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.  2. Размерные и иные характеристики объекта (газопровода-отвода - км, давление; электрических сетей - км, напряжение) | 1. Увеличение уровня электрификации, газификации Анастасиевского сельского поселения, в процентах к уровню электрификации, газификации до начала реализации проекта.  3. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Объекты связи и энергетики | | |
| Объекты связи | Мощность объекта, в соответствующих единицах измерения | 1. Увеличение уровня обеспеченности населения услугами связи, в процентах к уровню обеспеченности до начала реализации проекта.  2. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Объекты энергетики (тепло-, электростанции, электростанции на возобновляемых источниках энергии и обеспечивающие сооружения) | Мощность объекта, в соответствующих единицах измерения | 1. Увеличение выработки электроэнергии.  2. Увеличение уровня обеспеченности потребителей электроэнергией, в процентах к уровню электрификации до начала реализации проекта.  3. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Объекты трубопроводной инфраструктуры (за исключением трубопроводного транспорта) | | |
| Системы газоснабжения, газопроводы-отводы и газораспределительные станции, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 до 1,2 МПа включительно | 1. Мощность объекта в соответствующих натуральных единицах измерения.  2. Размерные и иные характеристики объекта (км, давление, пропускная способность и тому подобное). | 1. Увеличение уровня газификации Анастасиевского сельского поселения, в процентах к уровню газификации до начала реализации проекта.  2. Сокращение времени и стоимости доставки жидких и газообразных углеводородов до конечного потребителя, часов, рублей.  3. Увеличение экспорта жидких и газообразных углеводородов в соответствующих натуральных единицах измерения, в рублях.  4. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы. |
| Иные объекты | | |
| Уникальные объекты в сфере культуры, спорта, науки, не входящие в вышеперечисленные категории объектов | Мощность объекта в зависимости от его отраслевой и функциональной принадлежности | 1. Количество создаваемых (сохраняемых) рабочих мест, единицы.  2. Иные социально значимые эффекты, оказываемые объектом на соответствующую отрасль. |

Приложение 2

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения

**Перечень информации,**

**представляемой заявителем для обоснования спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Категория объектов капитального строительства | Информация, представляемая заявителем для обоснования спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта |
| 1 | 2 | 3 |
| Объекты культуры, религии и досуга | | |
| 1 | Объекты капитального строительства (здания, комплекс зданий), в которых расположены организации культуры (театры, музеи и тому подобное), | данные о численности постоянного населения с учетом демографического прогноза;  обеспеченность населения объектами культуры и досуга в Анастасиевском сельском поселении (уровень обеспеченности населения муниципальными музеями, театрами, концертными залами, кинозалами, парками культуры и отдыха и тому подобное);  соотношение указанной обеспеченности населения со средним уровнем обеспеченности по области;  уникальность объекта, его культурная и историческая ценность. |
| Объекты физической культуры и спорта | | |
| 1 | Стадионы, спортивные центры, ледовые арены, плавательные бассейны и другие спортивные сооружения | уровень обеспеченности населения объектами физической культуры и спорта на территории Анастасиевского сельского поселения по сравнению со среднестатистическим уровнем в Ростовской области;  прогнозное количество жителей, нуждающихся в соответствующих объектах физический культуры и спорта, но не обеспеченных за счет существующих мощностей. |
| Общественные здания и жилые помещения | | |
| 1 | Жилые дома | уровень обеспеченности населения жильем на территории Анастасиевского сельского поселения по сравнению со среднестатистическим уровнем в Российской Федерации;  прогнозное количество жителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Анастасиевском сельском поселении. |
| 2 | Административные здания | прогнозное количество работников, нуждающихся в улучшении условий труда, но не обеспеченных за счет существующих мощностей;  нормативы, санитарные нормы и правила, регламентирующие условия труда работников;  прогнозное повышение качества и доступности муниципальных услуг для населения. |
| 3 | Иные общественные здания | прогнозное количество жителей Анастасиевского сельского поселения, нуждающихся в объектах торговли, общественного питания, бытового обслуживания и тому подобное, но не обеспеченных за счет существующих мощностей;  нормативы, санитарные нормы и правила, регламентирующие условия функционирования соответствующих объектов. |
| Объекты коммунальной инфраструктуры | | |
| 1 | Объекты коммунальной инфраструктуры (объекты тепло-, газоснабжения и электроснабжения) | информация о соответствии региональным программам газификации Ростовской области;  информация о соответствии схемам теплоснабжения;  прогнозное количество жителей, нуждающихся в соответствующих объектах коммунальной инфраструктуры, но не обеспеченных за счет существующих мощностей;  нормативы, санитарные нормы и правила, регламентирующие обеспеченность населения соответствующими объектами коммунальной инфраструктуры;  увеличение уровня газификации Анастасиевского сельского поселения. |
| Объекты связи и энергетики | | |
| 1 | Объекты связи | прогнозная потребность в услугах связи в Анастасиевском сельском поселении, не обеспеченная за счет существующих мощностей;  увеличение уровня обеспеченности Анастасиевского сельского поселения услугами связи. |
| 2 | Объекты энергетики (тепло-, электростанции, электростанции на возобновляемых источниках энергии и обеспечивающие сооружения) | информация о соответствии документам перспективного развития электроэнергетики, межрегиональным, региональным программам развития энергетики Ростовской области;  прогнозное количество потребителей электроэнергии, не обеспеченных за счет существующих мощностей;  увеличение количества электрифицированных населенных пунктов;  предложения по корректировке схемы территориального планирования в области развития энергетики. |
| Производственные объекты | | |
| 1 | Производственные объекты | прогнозная потребность в производимой продукции, не обеспеченная за счет существующих мощностей;  уровень обеспеченности производственными площадями и помещениями, соотношение указанной обеспеченности со средним уровнем обеспеченности по отрасли. |
| Объекты трубопроводной инфраструктуры (за исключением трубопроводного транспорта) | | |
| 1 | Системы газоснабжения, газопроводы-отводы и газораспределительные станции, предназначенные для транспортировки природного и сжиженного углеводородного газа свыше 0,005 до 1,2 МПа включительно | информация о соответствии региональным программам газификации Ростовской области;  увеличение доли газифицированных населенных пунктов. |
| Иные объекты | | |
| 1 | Уникальные объекты в сфере культуры, спорта, не входящие в вышеперечисленные категории объектов | описание текущей ситуации в сфере деятельности, в рамках которой планируется реализация инвестиционного проекта;  достигаемые результаты (эффекты) в результате реализации инвестиционного проекта;  опыт реализации аналогичных проектов. |

Приложение 3

к Методике оценки эффективности использования средств бюджета Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения

**Сведения,**

**необходимые для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств бюджета** **Анастасиевского сельского поселения, направляемых на капитальные вложения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Сведения об инвестиционном проекте | | Значение/обоснование/расчет |
| 1 | Общие сведения | |  |
| 1.1 | Наименование объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества (далее - объект), создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в результате реализации инвестиционного проекта | |  |
| 1.2 | Уникальный код [<1>](#Par155) | |  |
| 1.3 | Отрасль [<2>](#Par156) | |  |
| 1.4 | [ОКВЭД](consultantplus://offline/ref=28B38990D5B1B047ACEF5233257003C7A2CA610E8AFDEED4A0C2081C46CFB0B0C503D4F34FE4821C1987055C92F5W4K) | |  |
| 1.5 | ГРБС | |  |
| 1.6 | Срок реализации | |  |
| 1.7 | Мощность | |  |
| 1.8 | Адрес (место нахождения) объекта | |  |
| 1.9 | Кадастровый номер земельного участка/объекта (при наличии) | |  |
| 1.10 | Координаты (X (широта); Y (долгота) (при наличии) | |  |
| 1.11 | Статус объекта  (существующий, строящийся, объект незавершенного строительства, планируемый, планируемый к реконструкции) | |  |
| 1.12 | Запрашиваемый объем финансирования в целом и из местного бюджета (в целом и с распределением по годам) | |  |
| 2 | Обоснованность потребности в создаваемых мощностях | | |
| 2.1 | Наличие потребителей продукции (услуг), создаваемой в результате реализации инвестиционного проекта | | |
|  | Конечные результаты (эффекты) реализации инвестиционного проекта | |  |
|  | Численность населения (населенного пункта) | |  |
|  | Обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создаваемую в результате реализации инвестиционного проекта | |  |
|  | Потребность в продукции (услугах) на момент ввода создаваемого (реконструируемого, приобретаемого) в рамках реализации инвестиционного проекта объекта с учетом уже созданных и создаваемых мощностей в данной сфере деятельности | |  |
|  | Мощность объекта, необходимая для обеспечения существующей потребности в продукции (услугах) | |  |
|  | Мощность объекта, создаваемая (реконструируемая, приобретаемая) в результате реализации инвестиционного проекта | |  |
|  | Использование проектной мощности, процентов | |  |
| 2.2 | Обеспеченность населения определенным видом объектов с учетом отраслевых нормативов (для объектов социальной сферы) | | |
|  | Отраслевой норматив обеспеченности | реквизиты утвержденного норматива |  |
| значение норматива |  |
| выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |
|  | Норматив обеспеченности на уровне населенного пункта | реквизиты утвержденного норматива |  |
| значение норматива |  |
| выполнение норматива по результатам реализации инвестиционного проекта |  |
| 2.3 | Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями (для объектов производственного назначения) | | |
|  | Объемы, основные характеристики продукции (работ, услуг), не имеющей мировых и отечественных аналогов либо замещаемой импортируемой продукции | |  |
|  | Объемы производства, основные характеристики, наименование и месторасположение иных производителей замещающей отечественной продукции (работ и услуг) | |  |
|  | Анализ рынка, в том числе подтверждающий наличие спроса на продукцию | |  |
| 3 | Влияние реализации инвестиционного проекта на достижение показателей структурных элементов муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения | | |
|  | Наименование муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения и реквизиты акта о ее утверждении/наименование непрограммного направления деятельности | |  |
|  | Наименование национального проекта, в рамках которого планируется/реализуется инвестиционный проект (если применимо) | |  |
|  | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения | |  |
|  | Наличие показателя/индикатора в структурном элементе муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения, характеризующего капитальные вложения, вклад в который обеспечивается инвестиционным проектом, его характеристика | |  |
|  | Характеристика результата мероприятия структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения | |  |
|  | Влияние результатов инвестиционного проекта на достижение показателя/индикатора в структурном элементе муниципальной (комплексной) программы Анастасиевского сельского поселения | |  |
|  | Информация о наличии соответствующих решений Администрации Анастасиевского сельского поселения (для инвестиционных проектов, реализуемых вне рамок муниципальных (комплексных) программ Анастасиевского сельского поселения) | |  |
| 4 | Дополнительная информация | | |
|  | Прогнозный объем дополнительных ежегодных расходов местного бюджета на содержание (эксплуатацию) объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, возникающих после ввода его в эксплуатацию (приобретения), тыс. рублей в год | |  |
|  | Информация о наличии объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества в утвержденных (согласованных) схемах территориального планирования и соответствии данных о них параметрам инвестиционного проекта (в случае, если объект в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности подлежит отображению в схемах территориального планирования) | |  |

--------------------------------

<1> Уникальный код объекта капитального строительства, объекта недвижимого имущества, присваиваемый в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».

<2> В соответствии с видом экономической деятельности, в рамках которой предполагается функционирование объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения объекта).