РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 29

19.03.2012 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 23.08.2010 № 71 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», по результатам за 2011 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник»

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения от 19.03.2012 № 29

ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2011 год

В 2010 году на реализацию долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 2343,20 тыс. рублей, освоено 2343,20 тыс. рублей, что составляет 100 процентов. В том числе:

средства местного бюджета - в сумме 495,7 тыс. рублей при плане 495,7 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

средства областного бюджета - в сумме 1847,50 тыс. рублей при плане 1847,50 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

Распределение расходов по источникам финансирования в 2011 году приведено в таблице №1.

### Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

### ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 2343,20 | 2343,20 | 2343,20 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2011 год | 2343,20 | 2343,20 | 2343,20 | 100 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2011 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 1847,50 | 1847,50 | 1847,50 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2011 год | 1847,50 | 1847,50 | 1847,50 | 100 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 495,70 | 495,70 | 495,70 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2011 год | 495,70 | 495,70 | 495,70 | 100 |

Расходование средств за 2011 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 2 ,

### Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРИПОСЕЛКОВЫХ ДОРОГ АНАСТАИСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2010-2014 ГОДЫ»

ЗА 2011 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 2343,20 | - | 1847,50 | 495,70 | 2343,20 | - | 1847,50 | 2343,20 |  |
|  | Строительство водопроводных сетей, водоводов и сооружений на них | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 2193,20 | - | 1847,50 | 345,60 | 2193,20 | - | 1847,50 | 345,60 | Мероприятие выполнено |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 150,10 | - | - | 151,00 | 150,00 | - | - | 150,00 | Мероприятие выполнено |
|  | Изготовление проектно-сметной документации | процен- тов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2011 году.

Реализация мероприятий по строительству, капитальному ремонту водопроводных сетей, водоводов и сооружений  на них позволила выполнить работы по строительству разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка в соответствии с нормативными требованиями и обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей с.Анастасиевка.

Выполненные в 2011 году работы по капитальному ремонту водопроводных сетей позволили снизить потери при порывах и минимизировать сроки прекращения подачи воды потребителям.

## III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2011 году предусмотрено 2343,20 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 2343,20 тыс. рублей, освоено 2343,20 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

### Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 2343,20 | 2343,20 | 100 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 1847,5 | 1847,50 | 100 |
|  | местный бюджет | 495,70 | 495,70 | 100 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

## IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2011 году Администрацией Анастасиевского сельского поселения выполнены работы по строительству разведочно-эксплуатационной буровой на воду скважины на территории водозабора с.Анастасиевка и капитальному ремонту водопроводных сетей с.Анастасиевка, что позволило обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей с.Анастасиевка, снизить потери при порывах и минимизировать сроки прекращения подачи воды потребителям.