РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО-КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АНАСТАСИЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 35

20.03.2013 г.                                                                        с. Анастасиевка

Об утверждении отчета о ходе работ по долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

В соответствии с постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 18.05.2010 № 48 «О Порядке  принятия решения о разработке долгосрочных  целевых программ сельских поселений, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», утвержденной постановлением Администрации Анастасиевского сельского поселения от 20.09.2010 № 79 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы», по результатам за 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня официального

опубликования в  информационном бюллетене «Анастасиевский Вестник»

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Анастасиевского

сельского поселения					Е.А.Андреева

Приложение к постановлению

Администрации Анастасиевского сельского поселения от 20.03.2013 № 35

I. ОТЧЕТ

о ходе работ по  долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

В 2012 году на реализацию долгосрочной целевой программе «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее - Программа) уточненным планом ассигнований предусмотрено 3102,5 тыс. рублей, освоено 3102,4 тыс. рублей, что составляет практически 100 процентов. В том числе:

средства местного бюджета - в сумме 680,4 тыс. рублей при плане 680,5 тыс. рублей, что составляет практически 100 процентов;

средства областного бюджета - в сумме 2422,0 тыс. рублей при плане 2422,0 тыс. рублей, что составляет 100 процентов;

Распределение расходов по источникам финансирования в 2012 году приведено в таблице №1.

### Таблица № 1

ОБЪЕМ ФАКТИЧЕСКИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ

### ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой | Уточненный план ассигнований | Кассовый расход | Процент исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 3102,5 | 3102,5 | 3102,4 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 3102,5 | 3102,5 | 3102,4 | 100 |
| 1. | Федеральный бюджет, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Областной бюджет, всего | 2422,0 | 2422,0 | 2422,0 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 2422,0 | 2422,0 | 2422,0 | 100 |
| 3. | Местный бюджет, всего | 680,5 | 680,5 | 680,4 | 100 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | 2012 год | 680,5 | 680,5 | 680,4 | 100 |

Расходование средств за 2012 год по мероприятиям Программы приведено в таблице № 2.

### Таблица № 2

ОТЧЕТ

О ФИНАНСИРОВАНИИ, ОСВОЕНИИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОВОДИМЫХ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СТРОИТЕЛЬСТВО, МОДЕРНИЗАЦИЯ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНАСТАСИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ»

ЗА 2012 ГОД

| № п/п (меро-прия-тия) | Наименование мероприятия | Показатели результативности долгосрочной целевой программы | Объем ассигнований (тыс. рублей) | Степень выполнения мероприя-тия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | уточненный план ассигнований на год | Исполнено (кассовые расходы) |  |
|  |  | единица измерения | план | факт | откло-нение (про-центов) | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет | всего | федеральный бюджет | област-ной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  | 14 |
|  | Всего по Программе |  |  |  |  | 3102,5 | - | 2422,0 | 680,5 | 3102,4 | - | 2422,0 | 680,4 |  |
|  | Проектно-изыскательские работы, обследование воды | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 131,1 | - | - | 131,1 | 131,1 | - | - | 131,1 | Мероприятие выполнено |
|  | Капитальный ремонт водопроводных сетей | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 171,4 | - | - | 171,4 | 171,3 | - | - | 171,3 | Мероприятие выполнено |
|  | Разработка ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района | процен- тов | 100 | 100 | 0 | 2800,0 | - | 2422,0 | 378,0 | 2800,0 | - | 2422,0 | 378,0 | Мероприятие выполнено |

## II. Сведения о результатах реализации

долгосрочной целевой программы «Строительство, модернизация, реконструкция и развитие систем водоснабжения Анастасиевского сельского поселения на 2011-2014 годы» в 2012 году.

В связи с большим износом водопроводных сетей в с.Анастасиевка происходит множество порывов  и утечек, что приводит к снижению санитарной надежности и эпидемической безопасности питьевого водопользования населения, а также большим потерям воды от повреждений на трубопроводах. В 2012 г. в рамках «Областной долгосрочной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ростовской области на 2010- 2014 годы» Администрации Анастасиевского сельского поселения выделены и освоены средства областного бюджета в сумме 2422,0 тыс. рублей на разработку ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района, что предусматривает строительство водопровода хозяйственно-питьевого назначения. Софинансирование из средств местного бюджета составило в сумме – 378,0 тыс. рублей.

Выполненные в 2012 году работы по капитальному ремонту водопроводных сетей позволили снизить потери при порывах и минимизировать сроки прекращения подачи воды потребителям.

## III. Данные о целевом использовании и объемах привлеченных

средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников

На реализацию Программы в 2012 году предусмотрено 3102,5 тыс. рублей. Уточненный план ассигнований составил 3102,5 тыс. рублей, освоено 3102,4 тыс. рублей. Информация об объеме произведенных расходов по источникам финансирования и государственным заказчикам Программы приведена в таблице № 3.

### Таблица № 3

ОБЪЕМ ПРОИЗВЕДЕННЫХ РАСХОДОВ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЗАКАЗЧИКАМ ПРОГРАММЫ

(тыс. рублей)

| N п/п | Источник финансирования | Уточненный план ассигнований | Исполнено (кассовые расходы) | Процент исполне- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по Программе | 3102,5 | 3102,4 | 100 |
|  | в том числе по источникам финансирования |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 2422,0 | 2422,0 | 100 |
|  | местный бюджет | 680,5 | 680,4 | 100 |

Данные о нецелевом использовании средств отсутствуют.

## IV. Оценка эффективности результатов реализации Программы

В результате выполнения мероприятий программы в 2012 году Администрацией Анастасиевского сельского поселения выполнены работы по разработке ПСД на реконструкцию водопроводных сетей с.Анастасиевка Матвеево-Курганского района и капитальному ремонту водопроводных сетей с.Анастасиевка, что позволило обеспечить бесперебойное снабжение водой жителей с.Анастасиевка, снизить потери при порывах и минимизировать сроки прекращения подачи воды потребителям.